# SIOP Mongolia Mobile App — TestFlight шинэчлэлт, тайлан

Огноо: 2026.06.13

## 1. Анхны асуудал

TestFlight дээр хамгийн сүүлийн шинэчлэлт (Build 35, SIOP App icon болон branded launch screen) харагдахгүй байсан бөгөөд хэрэглэгчид нэвтрэх үед "AuthRetryableFetchException / Failed host lookup: dittsxxflcityahxrfej.supabase.co" гэсэн алдаа гарч байсан.

## 2. Үндэс шалтгаан болон засал

- Supabase backend түр зуур "pause" болсон байсан (чөлөөт төлбөртэй project 7 хоног идэвхгүй байсны улмаас DNS алга болсон). Хэрэглэгч Supabase dashboard-аас project-ийг сэргээсэн, ~2 минутын дараа backend дахин ажиллаж эхэлсэн (health-check 200 OK).

- Аппликейшн дотор raw exception текст (жишээ нь "SocketException: ...") хэрэглэгчид шууд харагдаж байсан. Үүнийг 15 байршилд (15 файлд) шинэ ErrorView widget-аар сольж, хэрэглэгчид ойлгомжтой Монгол мессеж ("Интернэт холболт алдаатай байна." гэх мэт) харагдах болгосон.

- Бренд солилт (COP17 → SIOP): app title, chatbot мессеж, help page тайлбар зэргийг шинэчилсэн.

- Бүх өөрчлөлтийг git commit хийсэн: a0eefa5, 22e60d2, e7ae850.

## 3. App Store Connect бэлтгэл (Privacy Policy / ToS)

SIOP Asia 2026 Congress апп-д зориулсан хоёр хэлтэй (Монгол/Англи) Privacy Policy болон Terms of Service HTML хуудас бэлтгэгдсэн:

- docs/legal/privacy-policy.html

- docs/legal/terms-of-service.html

Эдгээр нь congress-ийн албан ёсны мэдээлэлд (

https://www.siopasia-congress.org/) үндэслэгдсэн бөгөөд эдгээрийг хост хийх байршил (домэйн) тодорхойлогдох шаардлагатай — App Store Connect-ийн Privacy Policy URL талбарт оруулахын тулд.

## 4. Даалгаврын төлөв (App Store Connect бэлтгэл)

| № | Даалгавар | Төлөв |
| --- | --- | --- |
| 1 | App icon болон launch image-ийг SIOP brand-аар солих | Дууссан |
| 2 | App Store Connect мета мэдээллийг SIOP rebrand-д тохируулах | Хүлээгдэж байна |
| 3 | Privacy Policy / ToS хуудсыг хост хийх | Хэсэгчлэн (контент бэлэн) |
| 4 | Screenshots (6.7" & 5.5") бэлдэх | Хүлээгдэж байна |
| 5 | Apple reviewer-д demo account бэлдэх | Шийдвэр хүлээгдэж байна |
| 6 | Backend API байхгүй feature-уудын UX шийдэх | Дууссан |
| 7 | dSYM symbol upload алдааг засах | Дууссан |
| 8 | Age rating + Export compliance асуулга бөглөх | Хариултууд бэлэн, оруулах шаардлагатай |

## 5. Дараагийн алхамууд

- Privacy Policy / ToS-ыг ямар домэйн дээр байршуулах вэ — шийдвэр гаргах (siopasia-congress.org дээр хост хийх боломжтой эсэх).

- App Store Connect-д App Name, Subtitle, Description, Keywords, Marketing/Support/Privacy URL-уудыг шинэчлэх.

- 6.7" болон 5.5" дэлгэцийн screenshot бэлтгэх.

- Apple reviewer-д зориулсан demo account/нэвтрэх заавар бэлтгэх (OTP-only auth учраас тусгай шийдэл шаардлагатай).

- Age Rating болон Export Compliance асуулгыг App Store Connect дээр бөглөх.